1. Выбор предметной области

Предметная область: Управление образовательным процессом.

2. Тема курсового проекта

«Разработка web-приложения генерации учебного расписания».

3. Перечень задач на разработку программной системы

Исходя из требований к функциональности системы, выделены следующие задачи, непосредственно связанные с написанием кода:

- Разработать модуль аутентификации и авторизации пользователей (администратор, преподаватель).

- Разработать модуль ввода, хранения и управления исходными данными (списки преподавателей, учебных групп, аудиторий, дисциплин и их трудоемкость).

- Разработать алгоритм автоматического составления расписания на основе введенных данных (генерация пар).

- Разработать модуль просмотра сгенерированного расписания (для разных ролей: администратор, преподаватель, студент).

- Разработать модуль ручного редактирования и корректировки сгенерированного расписания.

- Разработать модуль экспорта расписания во внешние форматы (например, PDF или Excel).

4. Результат и критерии оценки готовности по каждой задаче

|  | Задача | Результат | Критерии готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль аутентификации и авторизации. | Разработка формы входа и разграничения доступа к разделам приложения. | Пользователь может войти под своей ролью (админ/преподаватель). Администратору доступны все разделы, преподавателю — только просмотр своего расписания. Неавторизованный пользователь перенаправляется на страницу входа. |
| 2 | Модуль ввода и хранения данных. | Написание скриптов миграции и разработка CRUD-интерфейса для сущностей (преподаватели, группы, аудитории). | Данные сохраняются и извлекаются корректно. Возможность добавления, редактирования и удаления записей через интерфейс. Ошибки валидации (дублирование, занятость) обрабатываются. |
| 3 | Алгоритм автоматического составления расписания. | Разработка алгоритма, формирующего расписание на неделю (или заданный период) в виде структурированной сетки. | Сгенерированное расписание не содержит конфликтов (преподаватель и группа не заняты в одно время, аудитория свободна). Учтена нагрузка по дисциплинам. |
| 4 | Модуль просмотра расписания. | Разработка страниц отображения расписания для разных ролей с возможностью фильтрации (по группе, преподавателю). | Расписание отображается в табличном виде. При выборе роли «Преподаватель» показываются только его пары. Студент может выбрать свою группу и увидеть общее расписание. |
| 5 | Модуль ручного редактирования. | Разработка интерфейса drag-and-drop и модального окна для замены занятий в расписании. | Изменения сохраняются в базе данных. После редактирования система проверяет новое расписание на конфликты и предупреждает пользователя, если они возникают. |
| 6 | Модуль экспорта расписания. | Разработка функции генерации и скачивания файла с расписанием в формате PDF. | Файл успешно генерируется и скачивается. Данные в файле соответствуют данным на экране (фильтры применяются). |

5. Выбор таск-трекера и настройка аналитики

Для ведения проекта был выбран YouGile - российская система управления проектами и задачами, ориентированная на гибкие методологии разработки .

Почему YouGile:

YouGile предоставляет бесплатный тариф без ограничений по количеству пользователей , что удобно для учебного проекта. Система поддерживает Kanban-доски, спринты, встроенный мессенджер и имеет мобильное приложение с полным функционалом . Кроме того, YouGile часто рекомендуется для русскоязычных команд благодаря ценовой политике и возможностям самохостинга .

В проекте настроены следующие элементы:

Статусы задач (колонки на доске): Запланировано → В работе → На проверке → Готово .

Стикеры (аналоги меток и приоритетов): Frontend, Backend, Database, Algorithm, UI/UX. Также добавлены стикеры для приоритета (Высокий/Средний/Низкий) и типа задачи .

Оценка времени: Включён стикер Таймтрекинг - для каждой задачи указывается плановое и фактическое время .

Плановая аналитика по проекту:

Диаграмма Ганта - для визуального контроля сроков выполнения задач и этапов проекта. Позволяет увидеть, успевает ли проект к дедлайну, и вовремя скорректировать план .

Отчёт «Время в колонках» - показывает среднее время, которое задачи проводят на каждом этапе. Помогает выявить «бутылочные горлышки» - этапы, где задачи застревают, и которые требуют дополнительной проработки .

Отчёт по таймтрекингу - показывает плановое и фактическое время по каждой задаче. Позволяет выявить задачи, на которые ушло больше всего времени, и понять, какие этапы оказались наиболее затратными .

Сводки - колонки на доске, которые автоматически фильтруют задачи по заданным условиям (например, просроченные задачи, задачи с ближайшими дедлайнами). Помогают быстро оценить текущее состояние проекта .

Какие вопросы поможет решить YouGile в течение семестра:

Каково текущее состояние задач? → Kanban-доска и сводки.

Есть ли отставание от графика? → Диаграмма Ганта и отчёт «Время в колонках».

Какие задачи затратные по времени и недостаточно проработаны? → Отчёт по таймтрекингу.

Когда состоится плановое завершение разработки? → Диаграмма Ганта с датами.

6. Внесение задач в таск-трекер

Все задачи, перечисленные в разделе №3, созданы на доске проекта в YouGile. Для каждой задачи установлены статус, приоритет (через стикеры).

7. Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была выбрана предметная область, сформулирована тема проекта, определены ключевые задачи разработки web-приложения для генерации расписания. Для каждой задачи прописаны конкретные критерии готовности и результаты. Настроен таск-трекер YouGile, который позволит отслеживать прогресс разработки в течение семестра.